淮北市第十二中学食堂扩改建项目监理询价文件

一、项目基本情况

1. 项目名称：淮北市第十二中学食堂扩改建项目

2. 建设地点：淮北市人民中路230号

3. 建设规模：项目总投资约190万元

4. 建设内容：土建改造、室内外装饰装修、给排水系统改造、电气安装及配套设施建设

5. 计划工期：70日历天（自开工之日起计算）

6. 资金来源：财政资金

二、询价单位

1. 单位名称：淮北市第十二中学

2. 联系人：李长华

3. 联系方式：18056107770

4. 地址：淮北市人民中路230号

三、监理服务范围

1. 施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修期的全过程监理服务

2. 质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及组织协调

3. 审核施工图纸及设计变更、现场签证、工程量计量与支付审核

4. 参与竣工验收、资料归档及保修期监理工作

四、监理单位资质要求

1. 具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质

2. 项目总监须持有注册监理工程师证书，具备类似工程监理经验

3. 近三年内完成不少于2项类似规模或投资额的项目业绩

五、报价要求

1. 报价方式：按工程总造价的百分比报价（或总价包干）

2. 报价应包含监理服务费、税金、人员工资、差旅、办公、通讯等全部费用

3. 报价有效期：自报价截止之日起90天

4. 提交方式：纸质文件（加盖公章）

六、评审办法

1. 资质审查：检查营业执照、资质证书、人员资格等

2. 技术评审（权重40%）：监理大纲、人员配置、设备配置、质量安全控制措施

3. 商务评审（权重60%）：报价合理性、费用构成、付款方式

4. 综合评分最高者确定为中选单位

七、提交资料清单

1. 营业执照副本复印件

2. 资质证书复印件

3. 项目总监及主要监理人员注册证书复印件

4. 近三年类似项目业绩证明（合同复印件或验收报告）

5. 监理大纲（含项目组织机构、人员分工、质量安全控制措施）

6. 报价函及费用明细表

7. 其他能证明公司实力的材料

八、时间安排

1. 询价文件发放时间：2025年10月12日

2. 答疑截止时间：2025年10月14日

3. 报价截止时间：2025年10月15日9时（北京时间）

4. 评审时间：2025年10月15日9时30分

九、其他说明

1. 本项目不接受联合体报价

2. 监理单位须严格遵守《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法规

3. 询价单位保留对本文件的最终解释权